
2024年度玉林市中心血站预算项目绩效自评报告
一、预算基本情况 

2024年财政拨款预算收入634.90万元，实际收入455.12万元，完成预算71.68%。
2024年单位事业收入预算7618.20万元，实际收入5342.96万元，完成预算70.13%。

2024年一般公共预算支出634.90万元，实际支出455.12万元，完成预算71.68%。

2024年单位事业支出预算7618.20万元，实际支出3798.39万元，完成预算49.85%。

二、自评工作开展情况

按照财政预算要求对以下4个项目编制项目绩效目标：（1）2024年事业收入安排的资金项目；（2）中央财政重大传染病防控项目(防艾)；（3）2024年玉林市中心血站业务用房建设整体搬迁项目-采血检验楼大堂及采血接待大厅装修工程、综合业务楼大堂及学术报告厅装修工程、党建文化建设装修工程；（4）2024年玉林市中心血站业务用房建设整体搬迁项目--附属工程的道路、电动大门、车棚、总平给排水、总平土方工程。这4个项目涉及一般公共预算拨款493.40万元，占整体预算支出总额的5.98%，自评覆盖率达100%。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。

2024年整体预算支出8253.10万元，实际支出4253.51万元，完成预算51.54%。我站对项目的工作成果认真分析对比，主要是购买设备及无偿献血宣传品等没能按时落实到位，无法按预算完成目标。
（二）2024年编制的4个项目绩效目标自评结果情况说明。

1、2024年事业收入安排的资金项目。该项目预算资金年初为7085.51万元，年中调整后预算数为7056.41万元。用于支付职工基本工资和津贴补贴等人员经费和单位的商品服务及资本性支出，如采供血过程中使用的试剂和耗材、无偿献血宣传和偿还、按市统一规定的开支标准发生的日常公用经费支出及设备等资本性支出。资金到位率为100%。实际支出3798.39万元，完成预算53.83%。综合产出指标、效益指标、满意度指标自评得分85.16分，自评结论为二等。
2、中央财政重大传染病防控项目(防艾)。该项目预算资金493.40万元，用于支付重大传染病防治项目（防艾）的各种专用材料。资金到位率为0.00%。2024年未支出，2024年完成预算0.00%。2025年2月支出完毕，累计实际支出493.40万元。综合产出指标、效益指标、满意度指标自评得分80分，自评结论为二等。
3、2024年玉林市中心血站业务用房建设整体搬迁项目--采血检验楼大堂及采血接待大厅装修工程、综合业务楼大堂及学术报告厅装修工程、党建文化建设装修工程玉林市中心血站业务用房项目食堂设备采购。项目总金额187.28万元。资金到位率为0.00%。2024年未支出，2024年完成预算0.00%。综合产出指标、效益指标、满意度指标自评得分80.39分，自评结论为二等。
4、2024年玉林市中心血站业务用房建设整体搬迁项目--2024年玉林市中心血站业务用房建设整体搬迁项目--附属工程的道路、电动大门、车棚、总平给排水、总平土方工程。项目总金额345.40万元。资金到位率为0.00%。2024年未支出，2024年完成预算0.00%。综合产出指标、效益指标、满意度指标自评得分80.39分，自评结论为二等。
四、自评发现的问题和改进措施
单位的绩效管理制度不够完善，绩效的管理工作还不够深入，今后进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。
五、自评工作建议

进一步完善绩效管理制度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。

本次绩效自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我站将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高我站预算绩效管理水平。

(二）自评结果拟公开情况。
本次绩效自评结果将报送玉林市卫生健康委员会，并依法予以公开。
七、其他需要说明的问题

根据我站2024年度预算执行情况开展绩效自评工作，无其他需要说明的问题。
附：1、项目自评汇总表

四个预算项目绩效自评表
附1

[image: image1.png]WiH AL EE

==EE| aenn ey awa
5 Bxs 3 AT | mean aws 574 |2p
s Fres prrs Brrm |28 1| A On | AT | mEEs 2
g B ™ [FY | FE® | F | |
14509002403404000062| = - o5 - S -
= HUESLIASHERARA |202 | 2020 1050413, 798.35) S3on| 0.00n| 8506 | =%
4503002304404000070 | AMHERERFBERA @ |20
E = 5 Zok | s | wnu) ool oo sesw w | e
B
ssosnozennsnsnnons B8 o 208 | 2024 | 000 | o0.00| ooy ocos|sozs | =%
AERSAZETRSIE. TEX|%
azazsTe
B B
gmmosousioonrs SEEEEAEREZZ0RR (28T | sore | on| 0| oom oomsons | =
FirTe
7.549.51(2,795.29) 0.1 10.56%





附2

[image: image2.png]20245 ERHRRSKEA PR

BTl

=xn

Eszan

crEnE

TEReE
Y

mazem

200

anmEam

anmEamss o

e

s

srarEz





[image: image3.png]20244 EEFEES H 808 P&

[y S R ] e——

e e EEH
wexE fuEARE
&5 e
e g [BE: 52
5 e S
) B TR
AEEE
ErEee
ETT2Y
5= o oo T
SRjEzEeATEEES

e Eat [ meeremE | P
IRES AEEeanTAnERR=STERAAE:
EEEAE FeRETERRELE, BREN SEranmnseRsEERET.
B¥ES GEF00G) | 80 #l mﬁuns» [ 0
—m it |zenz| zse [se| TR
mene (TR | o | m
rusg = | 0
P
(50530 B
i
ENTN
O P ww | 0
59005+
TREE| 104+ 105
HEt -~ 105)
wiEis
" et 23 10
nems 0
AR “
(305)
0
ETrvey
Shasaz | — 0
firs)





[image: image4.png]2024F ERERE S A &

emzsme sEezEmsns
B
zexican| REAB

B 450900240440400007551

e
e
PR
saxx sosns e B s
d y
= =T o
——
5=
EErrr
Seemerma| —
= Eas T =
pe—— Ee—— ST EEETRE T
— =5r
asms @mm = =
T e sra | os
= | »
sawn  [ODSERI
B
25 e |
E. = || =
sawe
EEEIme
wanz| o
BN
[ = -
p—
smasaress |suwe| =

maThR

0

Bz

naE 10





[image: image5.png]Teun | AEsun | 5h —
S At AERAE
35,4016 Swas| o o 0.0
=xazaz —
xeEs — 5 4016 swas[ oo oo 0.0
i
SRR
aFRR (BF1009) ek o
—aEk axk e | 26 REERAGE
m £
L 100 10
290 f
s
eS| ama|
mEn| 3
2|

ws0nR

10

manE

S0 | 1
|=maz suoow | 1
SERELIEEE semm| 1

0

e

290

10







